**FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA**

**PLAN DE TRABAJO DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2020**

1. **ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.**
2. Realizaremos acompañamiento técnico y social a la operación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en Waspam, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
* **Fecha:** lunes 27 de abril al 03 de mayo de 2020
* **Lugar:** Municipio de Waspam
* **Participantes:** Nuevo FISE, Alcaldía, GRACCN, GTI, Contratista, ENEL, ENACAL
1. Realizaremos visitas de acompañamiento técnico y social en la ejecución de obras de construcción del proyecto Construcción subsede de Salud Sahsa, municipio de Puerto Cabezas, Región Autónoma Costa Caribe Norte.
* **Fecha:** lunes 27 de abril al 03 de mayo de 2020
* **Lugar:** Sitio del proyecto comunidad Sahsa
* **Participantes:** Nuevo FISE, GTI, GRACCN, Alcaldía.
1. Realizaremos seguimiento a las actividades de acompañamiento social a la etapa de Post obra del proyecto: **“19167 Mejoramiento Sistema Agua Potable en la comunidad Los Trejos”**, municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
* **Fecha:** lunes 27 de abril de 2020
* **Lugar:** comunidad Los Trejos
* **Participantes:** Nuevo FISE, Alcaldía
1. Realizaremos presentación del "Modelo Desconcentrado de Atención Territorial con Enfoque Social", “Marco Metodológico para El Diagnóstico Territorial” y “Análisis FODA” al equipo Municipal.
* **Fecha:** lunes 27 al jueves 30 de abril de 2020
* **Lugar:** Alcaldía deCorn Island, a partir de las 9 am (27,28 y 29); Alcaldía de Laguna de Perlas (30).
* **Participantes:** Nuevo FISE, Alcaldía (equipo técnico municipal), Empresa Municipal de Agua.
1. Realizaremos visita evaluativa a CAPS que requieren una atención inmediata, esto con el objetivo de conformar Cartera de Proyectos emergentes como medida de atención y prevención inmediata ante el COVID – 19; así también el estudio para la viabilidad de conexión de las escuelas y centros de salud a los sistemas de agua.
* **Fecha:** lunes 27 al jueves 30 de abril 2020
* **Lugar:** Municipios de los Dptos. de León y Chinandega.
* **Participantes:** Nuevo FISE, Municipalidades, CAPS, Comunidades.
1. Realizaremos taller de inducción en temas de procesos de adquisiciones a oferentes de servicios del FISE, para la formulación de proyectos, ejecución y supervisión de obras de agua y saneamiento que se desarrollaran en la región I Las Segovia con el convenio BCIE 2141, para las Regiones III y IV departamentos Juigalpa, Chontales, Río San Juan, Boaco, Managua, Masaya, Granada, Carazo, y Rivas.
* **Fecha:** lunes 27 al jueves 30 de abril 2020
* **Lugar:** Región III Managua – Parque Japonés (28), Región IV Diriamba (30).
* **Participantes:** Nuevo FISE, Municipalidades, oferentes
1. Realizaremos análisis del FODA para la elaboración de Diagnóstico Municipal como parte de la implementación del “Modelo Desconcentrado de Atención Territorial con Enfoque Social” para la ampliación de cobertura en agua, saneamiento e higiene en las comunidades del municipio.
* **Fecha:** lunes 27 al jueves 30 de abril 2020
* **Lugar:** Ticuantepe, Masaya, San Juan de Oriente,
* **Participantes:** Nuevo FISE, Equipo Técnico Alcaldía.
1. Realizaremos levantamiento de información para la elaboración de Diagnóstico Municipal como parte de la implementación del “Modelo Desconcentrado de Atención Territorial con Enfoque Social” para la ampliación de cobertura en agua, saneamiento e higiene en las comunidades del municipio.
* **Fecha:** lunes 27 al jueves 30 de abril de 2020
* **Lugar:** Tipitapa (29), San Francisco Libre (30), San Juan de Oriente, Ticuantepe, El Crucero (27,29,30).
* **Participantes:** Nuevo FISE, Equipo Técnico Alcaldía.
1. Realizaremos procesamiento de la información para la elaboración de Diagnóstico Municipal como parte de la implementación del “Modelo Desconcentrado de Atención Territorial con Enfoque Social” para la ampliación de cobertura en agua, saneamiento e higiene en las comunidades del municipio.
* **Fecha:** lunes 27 al jueves 30 de abril de 2020
* **Lugar:** El Crucero
* **Participantes:** Nuevo FISE, Equipo Técnico Alcaldía.
1. Daremos inicio a la elaboración o procesamiento de los resultados del diagnóstico municipal y estrategia de fortalecimiento como parte de la implementación del “Modelo Desconcentrado de Atención Territorial con Enfoque Social” para la ampliación de cobertura en agua, saneamiento e higiene en las comunidades rurales de los Departamentos de Granada, Carazo y Rivas.
* **Fecha:** lunes 27 al jueves 30 de abril de 2020
* **Lugar:** Nuevo FISE
* **Participantes:** Nuevo FISE, Gestores Territoriales de Procesos.
1. Realizaremos el Completamiento del Diagnóstico Municipal y propuesta de Estrategia de Fortalecimiento a los Gobiernos Municipales como resultado de la implementación del “Modelo Desconcentrado de Atención Territorial con Enfoque Social” en los 12 municipios del Departamento de Boaco y Rio san Juan a fin de garantizar las condiciones para trabajar la ampliación de cobertura en agua, saneamiento e higiene en las comunidades rurales de la Región V Centro Sur.
* **Fecha:** lunes 27 al jueves 30 de abril de 2020.
* **Lugar:** Oficinas del FISE
* **Participantes:** Nuevo FISE, Gestores Territoriales de Procesos**.**
1. Realizaremos levantamiento de inventario de fuentes hídricas para el aprovechamiento en proyectos de agua saneamiento e higiene, en municipios del departamento de Chontales
* **Fecha:** lunes 27 al jueves 30 de abril de 2020
* **Lugar:** San Francisco de Cuapa, La Libertad, El Coral, San Pedro de Lóvago, Comalapa y Muelle de los Bueyes
* **Participantes:** Nuevo FISE, Alcaldías.
1. Realizaremos visitas de acompañamiento técnico y seguimiento a los procesos sociales post Obra del proyecto de agua y saneamiento en la comunidad El Riego, municipio de Santa Lucia, departamento de Boaco.
* **Fecha:** lunes 27 de abril de 2020
* **Lugar:** comunidad El Riego
* **Participantes:** Nuevo FISE, Alcaldía, CAPS.
1. Realizaremos visitas de Asistencia Técnica y acompañamiento a las UMAS para asegurar la información Socio Económica e Inventario de fuente para asegurar los procesos de Formulación de Perfiles de Proyecto y su Ingreso al Módulo de factibilidad en Los Municipios de Chontales y Zelaya Central (RACCS).
* **Fecha:** lunes 27 al jueves 30 de abril de 2020
* **Lugar:** Municipios de Comalapa, Cuapa, Juigalpa, Santo Domingo, El Ayote, La libertad, San Pedro de Lovago, Acoyapa, Santo Tomas, Villa Sandino, Muelle de los Bueyes, El Rama, El Coral y Nueva Guinea.
* **Participantes:** Nuevo FISE, Alcaldía, CAPS.
1. Realizaremos visitas técnicas a las municipalidades de Wiwili, Quilali y San Juan de Rio Coco para la culminación del diagnóstico municipal que se está realizando en estas municipalidades en el tema de agua y saneamiento rural.
* **Fecha:** lunes 27 al jueves 30 de abril de 2020
* **Lugar:** Alcaldías municipales de Wiwili, Quilali del departamento de Nueva Segovia y la municipalidad de San Juan de Rio Coco del departamento de Madriz.
* **Participantes:** personal técnico de las municipalidades de Wiwili, Quilali, San Juan de Rio Coco y gestor territorial FISE.
1. Realizaremos entrega de buzones de quejas y sugerencias como instrumento de valoración de acciones en el sector de agua saneamiento rural.
* **Fecha:** martes 28 al jueves 30 de abril 2020
* **Lugares:** Alcaldía de Moyogalapa (28); Alcaldía de Altagracia (29), Alcaldía de Potosí, Buenos Aires, San Jorge, Tola y Belén (30)
* **Participantes:** Nuevo FISE, Municipalidad
1. Daremos inicio a las tareas para la Elaboración del Diagnóstico Municipal y Local en la Alcaldía de Bluefields (realización de Cuestionarios al equipo clave municipal).
* **Fecha:** martes 28 y miércoles 29 de abril de 2020
* **Lugar:** Alcaldía de Bluefields, a partir de las 9 am.
* **Participantes:** Nuevo FISE, Alcaldía (equipo técnico municipal).
1. Realizaremos visitas de acompañamiento técnico y seguimiento a los procesos sociales post Obra del proyecto de agua y saneamiento en la comunidad Tierra Azul, municipio de Boaco.
* **Fecha:** martes 28 de abril de 2020
* **Lugar:** comunidad Tierra Azul
* **Participantes:** Nuevo FISE, Alcaldía, CAPS.
1. Realizaremos visitas a las comunidades donde ejecutaremos proyectos de agua y saneamiento acompañados de las autoridades municipales, miembros de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS) y Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), a fin de tener contacto con los comunitarios y presentar los avances del proceso de contratación de los proyectos y conocer las opiniones, sugerencias y recomendaciones de los protagonistas.
* **Fecha:** miércoles 29 y jueves 30 de abril 2020
* **Lugares:**
* Comunidad Buena Vista, Municipio El Castillo (29)
* Municipio El Castillo (30).
* **Participantes:** Nuevo FISE, Municipalidad, CAPS, Comunidades.
1. Realizaremos visita a sitio con los potenciales oferentes donde se ejecutarán obras del proyecto de agua saneamiento e higiene como parte del proceso de contratación.
* **Fecha:** miércoles 29 al jueves 30 de abril de 2020
* **Lugares:**
* 10:30 AM: Comunidad La Flor, San Pedro y La Concepción municipio de Moyogalpa (29)
* 9:00 AM: Comunidad El Limonal municipio de Potosí (30)
* 2:00 PM: Comunidad Limón 1 y 2 Municipio de Tola (30)
* **Participantes:** Nuevo FISE, Municipalidades, Oferentes, CAPS, Comunidades.
1. Realizaremos Taller con los equipos técnicos de los distritos de Managua, a fin de presentar los instrumentos para el inicio del Diagnóstico Municipal como parte de la implementación del “Modelo Desconcentrado de Atención Territorial con Enfoque Social” para la ampliación de cobertura en agua, saneamiento e higiene en las comunidades del municipio.
* **Fecha:** miércoles 29 de abril de 2020
* **Lugar:** Parque Japonés
* **Participantes:** Nuevo FISE, Equipo Técnico Alcaldía y Distritos.
1. Realizaremos entrega de Kits de Fontanería a CAPS de las Comunidades El Limón 1 y 2.
* **Fecha:** jueves 30 de abril 2020
* **Lugares:** Alcaldía de Tola, Dpto. Rivas
* **Participantes:** Nuevo FISE, Municipalidad, CAPS
1. **ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL**
2. Participaremos en **reunión de trabajo con la Comisión Interinstitucional del ODS6**, a fin de preparar las bases de datos para el procesamiento de la información para la elaboración del informe país.
* **Fecha:** lunes 27 y martes 28 de abril de 2020
* **Lugar:** Oficinas deINAA, Managua
* **Hora:** 09:00 am- 04:00 pm
* **Participantes:** FISE, INIDE, MINSA, MINED, INIFOM, INAA y ENACAL
1. Participaremos en reunión con la comisión integrada por INAA, ENACAL y FISE para la **revisión, actualización y ajustes a la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de saneamiento.**
* **Fecha:** miércoles 29 y jueves 30 de abril de 2020
* **Lugar:** Oficinas deFISE, Managua
* **Hora:** 09:00 am- 04:00 pm
* **Participantes:** FISE, INAA y ENACAL.
1. **ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO POLITICO – INSTITUCIONAL**
2. Realizaremos visitas a casa a las familias vulnerables hacer entrega de paquetes alimenticios para restituirles el derecho a la alimentación que impulsa nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
* **Fecha:** sábado 25 de abril de 2020
* **Lugar:** Distrito 6.1, Unidad Territorial 6 y 7
* **Participantes:** Militancia organizada del Nuevo FISE.
1. Participaremos en la entrega de silla de ruedas a personas con discapacidad dentro del Programa Todo Con Voz que impulsa nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
* **Fecha:** sábado 25 y domingo 26 de abril de 2020.
* **Lugar:** Masaya, Granada y Rivas.
* **Participantes:** Militancia organizada del Nuevo FISE.
1. Realizaremosvisitas casa a casa en el Distrito 6.1, de las Unidades Territoriales 6 y 7, para motivar y concientizar a la población en la Jornada de Lucha Anti el COVID-19.
* **Fecha:** sábado 25 y domingo 26 de abril de 2020
* **Lugar:** Distrito 6.1, Unidad Territorial 6 y 7
* **Participantes:** Militancia organizada del Nuevo FISE.
1. Realizaremos con elevada Convicción de Avance Victorioso y compromiso revolucionario, reunión de la estructura política de CLS Institucional ampliado (JS+SINTRA+CLS).
* **Fecha**: jueves 30 de abril de 2020.
* **Hora**: 2:00 pm
* **Lugar:** Sala de Presidencia Ejecutiva Nuevo FISE
* **Participantes**: Estructura política CLS, JS y SINTRA del Nuevo FISE.